Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5

с. Прикумское Минераловодского района

Ставропольского края

ПРОЕКТ

ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА ЗОНЫ               ОТДЫХА  ШКОЛЬНОГО ДВОРА

«РАЙСКИЙ УГОЛОК»

ПРОЕКТ ВЫПОЛНИЛА

ученица 11б класса

МБОУ СОШ №5

с. Прикумское

Бутова Виктория.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА:

учитель географии и биологии

МБОУ СОШ №5 с. Прикумское

Хорольская Елена Викторовна

с.Прикумское  2013

Оглавление

Введение										3

- Этапы реализации ландшафтного проекта			6

- Реализация проекта							7

- Смета проекта								9

- Возможные риски 							10

- Предполагаемые  партнёры и спонсоры проекта		11

- Практическая значимость проекта				12

Список используемой литературы					13

Введение

Моя школа -  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа  №5 с. Прикумское - запущена в эксплуатацию в 1967 году, строители возвели её на самом высоком месте села Прикумское, так чтобы её было видно с любого уголка населённого пункта, тогда же и спроектирован дизайн  школьного двора.

Двор для учашихся моей школы  – это мир, где каждый чувствует себя комфортно, имеет широкие возможности для самореализации на пользу себе и другим, обретение опыта жизненного созидательного успеха.

Наш школьный двор – это универсальное средство, которое одновременно выполняет ряд функций: познавательную, развивающую, духовно-нравственную, функцию социального закаливания, гражданского становления личности, функцию проектирования собственной деятельности.

План школьного двора (приложение 1), наглядно демонстрирует здание школы, состоящее из основного здания, актового и спортивного залов, соединенных с основным зданием переходом и лестницами. Перед входом в школу  разбиты две клумбы с древесными и кустарниковыми многолетниками и цветковыми однолетниками (учащиеся школы  осуществляют посев семян, уход за всходами на уроках технологии и во время летней практики).

На западе  школьного двора  аллея из кленов, две спортивные площадки и стадион. На севере за зданием столовой и актового зала расположена парковая зона (приложение 2), в которой произрастают орех грецкий и клен ясенелистный. Вот эту парковую зону мы бы хотели благоустроить.

Актуальность проекта:

1. Благоустройство и озеленение пришкольного участка играет важную санитарно-гигиеническую и учебно-воспитательную роль.

2. Идея моего  проекта заключается в создании на пришкольной территории ухоженного, эстетически правильно оформленного с элементами ландшафтного дизайна участка, с последующим использованием данной территории для учебной, исследовательской, экологической  и рекреационной деятельности.

3. Становясь участницей проекта, я  пробовала себя в различных социальных ролях, что содействует моей  успешной социализации в обществе. Проект «Райский уголок» является эффективным средством формирования активной гражданской позиции и экологической культуры.

Цель проекта:

Создать на территории школьного двора эстетические и функциональные условия для детского отдыха, через декоративное оформление парковой зоны.

Задачи проекта:

 - создание инициативного штаба, в задачу которого будет входить координирование всей проектной деятельности;

 - составление эскиза и  плана парковой зоны;

 - разработка технических требований к проекту: составить примерный перечень инструментов, строительных и других материалов, которые потребуются для создания «объектов зеленого строительства»

 - развитие инициативы и творчества школьников через организацию социально значимой деятельности – благоустройство пришкольной территории;

 - преобразовать и благоустроить пришкольную территорию

 - изучить специальную литературу;

 - провести информационно – просветительскую работу по пропаганде экологической культуры учащихся;

 - исследовать различные формы растений, произрастающих на территории Ставропольского края и оборудование  цветочных клумб на территории парковой зоны

 - осуществить план работы.

1. Этапы реализации ландшафтного проекта:

1) осмотр территории;

2) изучение главных требований, которые предъявляются к данному объекту;

3) технические элементы :

а)  обмер участка;

б) сбор, анализ и изучение сведений о земельном участке;

в) проектирование границ частей земельного участка, согласно эколого-ландшафтной характеристике территории;

г) подготовка карты (плана) границ части земельного участка в масштабе (приложение 3).

4)четвертый этап-это эскизирование;

5)наконец, заключительный этап проектирования ландшафтного участка: выбор из нескольких эскизов одного, который удовлетворяет всем требованиям.

2.Реализация проекта

На уроках биологии я провела экспертизу состояния древостоя парковой зоны  и пришла к выводу, что некоторые деревья  заражены грибковыми заболеваниями и засыхают, т.к. возраст этих деревьев превышает 50 лет. Они представляют собой угрозу для жизни школьников во время прогулок, на переменах, во время экскурсий на уроках. Поэтому считаю возможным  вырубку 6 деревьев, древесину этих деревьев можно использовать  для изготовления лавочек,  песочницы, столика, горки и качели, что позволит сэкономить на финансовых расходах(поскольку деньги не выделяются).

Предлагаемая мной  парковая зона разделяется на два сектора: пассивный (т.е. для старшеклассников) и активный (для ребят младшего школьного возраста).

Предложения по благоустройству школьного двора в  зоне пассивного отдыха для старшеклассников (молодежная зона):

 - установить лавочки  из  стволов спиленных деревьев

 - разбить декоративные клумбы  (приложение 4), созданные  из подручного материала (камни, деревянные коробки, плиты, многолетние травянистые растения : ирисы (цветение- май, июнь), дельфиниум, колокольчик ( цветение – июнь – август), эхинацея ( цветение – июль, август), лилейник ( цветение июнь), папоротники;  однолетние травянистые растения : агератум, астры, целозия, цинния,  эшольция (цветение – июль – октябрь) львиный зев, бархатцы, петунья (цветение – июнь-сентябрь), луковичные : тюльпаны, гиацинты, нарциссы, крокусы

( цветение  апрель-июнь).

 - на месте вырубленных больных деревьев. установить две  деревянные беседки, оплетенные вьющимися растениями (девичий  виноград, клематисы, ипомеи (если будут средства) ( приложение 5).

На месте пришкольного опытного участка я спроектировала активный сектор- «Детский городок».  Так как  при организации пожарной части часть участка отдана ей, участок засыпан гравием.

Предложения по благоустройству детского городка (приложение 6):

 - установить лавочки и столик, качели, горку;

 - проложить дорожку- змейку из пеньков;

 - облагородить композиционными элементами дизайна.

 - небольшие скульптурки сказочных героев и персонажей .

Во время экологической недели, проходящей в школе, я и члены моей  проектной группы провели  акцию по сбору семян цветковых растений  между классами: «Посади цветок», на уроках технологии собираем  подручный материал  с целью экономии денежных средств, также во время недели провели конкурс на лучший эскиз зоны отдыха щкольного двора (приложение 7).  Мною  составлена смета проекта.

3.Смета проекта:

| № п/п | Наименование | Количество/цены | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вырубка и распиливание деревьев | 6 деревьев*2000 руб. | 12000 руб. |
| 2 | Отсев | 1 машина*2500руб | 2500 руб. |
| 3 | Цемент | 6 мешков*260 руб. | 1560 руб. |
| 4 | Краска | 5 банок*200 руб. | 1000 руб |
| 5 | Закупка леса | 4 м3 | 28000 руб |

Итого: 45060 рублей

Изготовление скамеек, вазонов из шин, нарубка пеньков, покраска обектов детского городка, бетонирование основы для беседок  будут осуществлены за счет привлечения средств спонсоров и родителей, а также за счет привлечения учеников на уроках технологии к осуществлению проекта.

4.Возможные риски:

| Риски | Способы преодоления |
| --- | --- |
| Особенности сельской местности не позволят нам собрать достаточное количество денежных средств | Особенности сельской местности позволят нам найти выход в использовании подручных (природных) материалов |
| Возможно, наши знания и умения в области строительства и флористики недостаточны для выполнения задуманного. | Изучим опыт и рекомендации специалистов в данной области. Постараемся привлечь специалистов живущих на территории села. |
| Возникнет ситуация нежелания большинства принять участие в реализации мероприятий намеченных проектной группой. | Проведём разъяснительную работу, привлечём школьный пресс-центр, организуем общее собрание школьников. |

5.Предполагаемые  партнёры и спонсоры проекта:

- Прикумская  сельская  администрация ( глава администрации Ребриков А.Г.);

- ООО  СХП «Темпельгофф» ( директор Батрак В. В.)

- Родители учащихся школы

-Индивидуальные предприниматели  Прикумской сельской администрации.

Предполагается участие взрослого состава коллектива школы: учителей, технического и обслуживающего персонала.

6.Практическая значимость проекта

Мною  осуществлено проектирование  зоны отдыха, произведен подсчет средств на реализацию проекта, составлен ситуационный план части земельного участка, карта (план) границ части земельного участка , проектируемого под зону отдыха школьного двора «Райский уголок»,  предполагаю согласование проекта с администрацией школы и дальнейшую его реализацию на практике.

Я надеюсь, что в этом учебном году мы придадим неповторимый колорит   зоне отдыха  большим разнообразием цветочно-декоративных растений, новыми элементами ландшафтного дизайна, что  будет воспитывать экологическую культуру у учащихся.
    Красивый, ухоженный пришкольный участок будет  воспитывать в школьниках эстетические чувства, любовь к родному краю. Нам  удасться  привить детям чувство ответственности, они будут заботливо относится к территории школы.  Нам удасться  сделать территорию яркой, красивой, что создаст положительный настрой для учащихся, учителей, жителей микрорайона.

Список используемой литературы:

- Гриценко В. Б.  «История земли минераловодской», «Кавказская здравница», 1998

- Кульпина Н.С. Программа «Формирование экологического сознания через детское творчество» , Москва. 2002

- Кадастровая выписка о земельном участке №2623/202/09-26от 20.04.2009 г., выданная Управлением Федерального Агенства кадастраобектов недвижимости по Ставропольскому краю

- Неер Ян « Все о садовых цветах», Санкт-Петербург, СЗКЭО

« Кристалл», М. «Оникс» , 2004

- Пугал Н.А. Экология и эстетика пришкольного участка, М.: Школьные технологии, №3 1998

- Рыбина О.В. «Проектная деятельность учащихся в современной школе» , М.: «Образование в современной школе», 2003, № 9, с. 20–22

- Фирсова Г.В., Кувшинов Н.В. «Справочник озеленителя», М.: Агропромиздат, 1995

- Федорук А.Т. «Справочник цветовода (цветочно-декоративные растения   открытого грунта)  М.: «Россельхозиздат», 1981

- www.proshkolu.ru

- 903.ucoz.ru

10.likes.ucoz.ru

11.  http://images.yandex.ru

Приложение 1.

ШКОЛЬНЫЙ ДВОР СЕГОДНЯ

Приложение 2.

Парковая зона сегодня

Приложение 3.

Приложение 4

Клумбы пассивной и активной зон

Приложение 5.

Беседки пассивной зоны

Приложение 6.

Игровая площадка.

Приложение 7

Эскиз зоны отдыха щкольного двора