Утвержден

Постановлением Администрации

 Тес-Хемского кожууна

 От 24 января 2017 г. №\_\_\_\_\_

ПЛАН

 Мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весеннего

 половодья и паводка на территории Тес-Хемского кожууна

в 2017 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срокиисполнения | Ответственные за исполнение |
| 1.Меры прогнозно-аналитического характера |
| 1.1. Составить уточненный перечень населенных пунктов и участков дорог Тес-Хемского кожууна, подпадающих в зону возможного подтопления | до 1 февраля | Администрации сельских поселений (по согласованию).ООО «Дороги тывы», ПСЧ-15 по охране Тес-Хемского кожууна |
| 1.2. Разработать среднесрочный прогноз развития паводковой обстановки на территории Тес-Хемского кожууна в 2017 году и организовать постоянный контроль за ее развитием | до 25 февраля | ФГБУ «Тувинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», Администрации сельских поселений (по согласованию), ПСЧ-15 по охране Тес-Хемского кожууна |
| 1.3. Создать резерв материальных и финансовых ресурсов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводком и половодьем  | до 17 февраля | Администрации сельских поселений( по согласованию) |
| 1.4. Принять меры по недопущению строительства и ведения хозяйственной деятельности в затопляемых местах в соответствии с действующим законодательством, требованиям норм и правил в строительной области | Постоянно | Администрации сельских поселений( по согласованию) |
|  |  |  |
| 1.5. Обеспечить обследование зон возможного затопления в паводковых районах на предмет наличия сибиреязвенных скотомогильников, не соответствующих требованиям ветеринарно- санитарных правил | Март | Администрации сельских поселений( по согласованию), служба по ветеринарному надзору Тес-Хемского кожууна. |
| 1.6. Утвердить комплекс мероприятий по защите сельскохозяйственных животных и сельхозугодий в зонах возможного подтопления (определение безопасных мест размещения животных, транспортное обеспечение в случае необходимости и обеспечение кормами) | до 1 апреля | Администрации сельских поселений( по согласованию), управление сельского хозяйства Тес-Хемского кожууна. |
| 1.7. Обеспечить проведение комплекса санитарно-гигиенических, противоэпидемических мероприятий в зонах возможного подтопления | до 20 апреля | Администрации сельских поселений( по согласованию), служба по ветеринарному надзору Тес-Хемского кожууна, Центр гигиены и эпидемиологии в Тес-Хемском кожууне (по согласованию) |
| 2. Меры организационно- оперативного характера |
| 2.1. Принять меры по заблаговременной подготовке проектов распорядительных документов для принятия решений о проведении предупредительных мероприятий и ликвидации последствий наводнения | Постоянно | Руководители органов местного самоуправления и организаций Тес-Хемского кожууна |
| 2.2.Утвердить перечень сил и средств кожуунного звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, привлекаемых к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводком и половодьем | до 17 февраля | Администрация Тес-Хемского кожууна |
| 2.3.Организовать мероприятия по информированию населения через средства массовой информации и проведению профилактических и разъяснительных работ среди населения по безопасности до и после паводка | В паводковоопасный период | Администрации сельских поселений( по согласованию), специалист по делам ГО и ЧС Тес-Хемского кожууна, КУЭС |
| 2.4. Рассмотреть вопрос о выделении финансовых средств на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | При возникновении ЧС | Управление финансов Тес-Хемского кожууна  |