ПРОЕКТ

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование современной городской среды на территории сумона Берт-Дагский Тес-Хемского кожууна Республики Тыва**

**на 2018-2022 годы»**

2017 г.

**Проект от 28.09.2017г.**

**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории сумона Берт-Дагский Тес-Хемского кожууна Республики Тыва на 2018-2022»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Формирование современной городской среды на территории сумона Берт-Дагский Тес-Хемского кожууна Республики Тыва на 2018-2022» |
| Ответственный исполнитель Программы  | Администрация сумона Берт-Дагский Тес-Хемского кожууна Республики Тыва |
| Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы  |  отсутствуют |
| Цели Программы  | - повышение уровня благоустройства в сумоне Берт-Дагский Тес-Хемского кожууна- создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового пребывания населения. |
| Задачи Программы  |  1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий сумона Берт-Дагский Тес-Хемского кожууна2.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории сумона Берт-Дагский Тес-Хемского кожууна |
| Целевые индикаторы и показатели Программы  | 1. Доля благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий;
2. Количество установленных уличных осветительных приборов на территориях общего пользования населения;
3. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;
 |
| Срок реализации Программы  |  Программа реализуется в один этап: 2018 - 2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы  |  Годыреализации | ВсегоТыс.руб. | Местный бюджет | Внебюджетные средства | Республиканский бюджет |
| 2018-2022 |  |  |  |  |
|  |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы  |  Конечным результатом реализации муниципальной программы является: - создание условий для работы и отдыха жителей города; - улучшение состояния территории сумона; - привитие жителям города любви и уважения к своему городу, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования; - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города; - совершенствование эстетического состояния территории; - увеличение площади пешеходных дорожек; - создание и увеличение зелёных зон для отдыха жителей и гостей города; - предотвращение сокращения зелёных насаждений - увеличение площади цветочного оформления; - создание инфраструктуры для занятия спортом; |

**1. Обоснование проблемы, анализ её исходного состояния**

 Природно-климатические условия кожууна, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры кожууна.

 В настоящее время население сумона Берт-Дагский Тес-Хемского кожууна составляет 1132 чел. проживающие 227 частных и двухквартирных жилых дома.

В рамках реализации губернаторского проекта «Спорт во дворы» в 2016 году на стадионе им. В. Ендана установлена спортивная площадка для сдачи нормативов комплекса ГТО и детская площадка около СДК. Частично реализованы проекты по благоустройству 2-х общественные места сумона.

Тем не менее, неблагоустроенными остается все 7 дворовых и 6 общественных территорий. Степень их благоустроенности не отвечает градостроительным, санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям, ухудшают внешний облик населенных пунктов и района в целом.

В целом благоустройство сумона Берт-Дагский находится на неудовлетворительном уровне.

Основными местами массового отдыха сумона являются сельский клуб культуры и стадион. Эти объекты требуют капитального ремонта.

Реализация Программы, предусматривающая согласованные действия органов местного самоуправления муниципального образования и населения района, будет способствовать решению вышеперечисленных задач и позволит комплексно подойти к решению вопроса благоустройства территорий и тем самым обеспечит комфортные условия проживания для жителей района.

 **Информация о состоянии сферы благоустройства в сумоне Берт-Дагский Тес-Хемского кожууна Республики Тыва**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 год |
| 1 | Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 161 |
| 2 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) | ед./ тыс.кв. м | 0 |
| 3 | Количество дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве | ед. | 7 |
| 4 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 0 |
| 5 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения сумона) | % | 0 |
| 6 | Количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) | ед. | 6 |
| 7 | Доля и количество благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий | % / ед. | 0 |
| 8 | Доля и количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве | % / ед. | 6/100 |
| 9 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | кв.м. | - |
| 10 | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии такой практики) | % | - |
| 11 | Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии такой практики) | % | - |

 Общее количество дворовых территорий в сумоне составляет 7 дворовых территорий, которые требуют приведение их в соответствие по правилам благоустройства дворовых территорий.

 Для поддержания дворовых территорий в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности требуется работа по следующим направлениям:

1) по минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий, где предусматривается участие жителей (субботники), в том числе:

* установка скамеек- 5 шт;
* установка урн- 20 шт;
* устройство освещения (фонарные столбы 35 шт., светильники светодиодные 80 кВт - 35 шт., электропровод;

**по дополнительному перечню работ** по благоустройству дворовых территорий:

* озеленение придомовых территорий;
* устройство детских площадок;
* устройство спортивных площадок;
* установка скамеек со спинками и подлокотниками для инвалидов и маломобильных групп граждан;
* устройство пандусов на придомовых территориях для инвалидов и маломобильных групп граждан.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству

дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед.измерение | Тариф за единицу измерения (рублей) |
| 1 | Изготовление скамеекhttp://xn--80aaakm9ak0am.xn--p1ai/upload/iblock/0ea/0ea8737b5415c5d07824dac78bd8a485.jpg | Шт  | 4000 |
| 2 | Изготовление урнC:\Users\User\Desktop\урна.jpg | Шт  | 3000 |
| 3 | Приобретение декоративных деревьевC:\Users\User\Desktop\дерево.jpg | шт | 350 |
| 4 | Установка урн | Шт  | 700 |
| 5 | Установка столбов для освещений | Шт  | 2000 |
| 6 | Установка скамеек, лавочек | Шт  | 600 |
| 7 | Устройство асфальтового покрытия | Кв.м. | 1500 |
| 8 | Озеленение дворовых территорий деревьями | Шт  | 250 |

2) по дополнительному перечню работ, где предусматривается участие жителей – выбор проекта и софинансирование (трудовое или финансовое), по результатам решения собственников помещений, в том числе:

- озеленение дворовых территорий;

- размещение игровых комплексов для детей и подростков разных

возрастных групп;

- спортивных площадок;

- шахматных беседок, также мест для отдыха взрослых.

 При выборе финансовой формы участия заинтересованных лиц, размер такого участия определяется не персонифицировано по каждому заинтересованному лицу, а совокупно в отношении проекта благоустройства каждой дворовой территории. При этом минимальная доля участия должна составлять не менее 2 % от стоимости проекта.

Работы по благоустройству сумона Берт-Дагский Тес-Хемского кожууна не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени нет ни одной придомовой территории отвечающей требованиям правил благоустройства: во дворах отсутствуют детские игровые и спортивные площадки, отсутствует озеленение, отсутствуют зоны отдыха, освещение.

По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц.

 Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной из главных проблем обращения с отходами.

В настоящее время уличное и дворовое освещение составляет \_\_\_\_ от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование. Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния сумона Берт-Дагский Тес-Хемского кожууна, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

**2. Основные цели, задачи и этапы реализации программы**

Данная программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территории сумона Берт-Дагский Тес-Хемского кожууна Республики Тыва:

- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования, эстетического вида населенного пункта, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенного пункта;

- активизации работ по благоустройству дворовых территорий, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц сумона;

- развитие и поддержка инициатив жителей сумона по благоустройству и

санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства населенного пункта сумона;

- организация взаимодействия между организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории сумона;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в городе и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки;

- вовлечение жителей города в систему экологического образования через

развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых

методов обращения с отходами.

 Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве придомовых территорий сумона. Анализ проведен по трем

показателям, по результатам, исследования которых сформулированы цели,

задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства.

***Озеленение***

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом сумона Берт-Дагский Тес-Хемского кожууна. Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы, должны быть согласованы между собой.

***Дворовое освещение***

Качественное освещение – необходимое условие его жизнедеятельности.

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория сумона Берт-Дагский Тес-Хемского кожууна.

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося

освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах муниципального образования придомовых территорий.

**3. Система программных мероприятий**

 Основой программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

Мероприятия по совершенствованию систем освещения дворов сумона Берт-Дагский Тес-Хемского кожууна Республики Тыва.

Предусматривается комплекс работ по восстановлению до нормативного уровня освещенности кожууна с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов. Обеспечение бесперебойной работы уличного освещения создаст для населения и автотранспорта безопасную среду обитания, позволит поддержать его в удовлетворительном состоянии, обеспечит здоровые условия отдыха и жизни жителей города.

Мероприятия по озеленению территорий сумона Берт-Дагский Тес-Хемского кожууна.

 Предусматривается работы по озеленению улиц, прилегающих территорий домов (посадка деревьев, кустарников, газонов, клумб). Особое внимание уделяется восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев и декоративных кустарников.

Мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории сумона Берт-Дагский Тес-Хемского кожууна.

 Предусматривается комплекс работ по приведению в нормативное состояние мест размещения твердых бытовых отходов во дворах.

Приобретение и содержание детских и спортивных площадок и благоустройство придомовых территорий сумона.

В настоящее время в сумоне имеется 2 детских площадок: по ул.Ленина (около СДК) и по ул.Молодежная, которые должны соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации и эстетически привлекательным.

**4. Ресурсное обеспечение программы**

 Финансирование мероприятий, предусмотренных разделом 4, при наличии разработанных и принятых программ благоустройства сумона Берт-Дагский Тес-Хемского кожууна Республики Тыва, а также решений о выделении средств местного бюджета на финансирование мероприятий по благоустройству сумона.

Планируемые мероприятия и перечень дворовых территорий и мест общего пользования подлежащих благоустройству, будут отобраны по результатам общественных обсуждений, с участием граждан и общественных советов.

 В соответствии с объемом фактически выделяемого бюджетного финансирования, а также по результатам анализа выполнения программы может осуществляться корректировка проектов и ожидаемых результатов их реализации.

**5 Трудовые ресурсы**

 Одной из проблем благоустройства сумона является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и создаются несанкционированные свалки мусора. Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей сумонов на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

 Для выполнения мероприятий по минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий будут привлекаться жители домов и волонтеры из числа школьников и дворовые отряды.

 Выполнение, жителями сумона, данных мероприятий призвано повысить культуру поведения, привить бережное отношение к элементам благоустройства.

**6. Механизм реализации Программы**

Реализация Программы осуществляется администрацией сумона Берт-Дагский Тес-Хемского кожууна Республики Тыва.

Контроль осуществляется государственным заказчиком-координатором - Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва.

Исполнители программных мероприятий представляют государственному заказчику ежемесячный, полугодовой и годовой отчеты о ходе выполнения работ.

**7. Оценка эффективности от реализации программы**

 Прогнозируемые конечные результаты реализации программы предусматривают повышение уровня муниципального образования сумона Берт-Дагский Тес-Хемского кожууна Республики Тыва улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности города.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на

территории сумона Берт-Дагский Тес-Хемского кожууна.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения организаций и учреждений кожууна к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство городского поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность кожууна сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

В результате реализации программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей сумона;

- совершенствование эстетического состояния территории сумона Берт-Дагский Тес-Хемского кожууна;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений населенного пункта;

- создание зелёных зон для отдыха;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений.

- увеличение количества высаживаемых деревьев;

-увеличение площади цветочного оформления.

###

Приложение

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и включенных в адресный перечень муниципальной программы формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования

сумона Берт-Дагский на 2018г-2022гг

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Виды работ | Год реализации |
| 1 | Стадион им.В.Ендана на ул.Х.Чургуй-оол | Установка урн, скамеек, трибуны, устройство пандусов, обновить с железным забором, установка светильника (кобра) | 2018-2022 |
| 2 | Памятник «Тувинских Добровольцев» ул.Х.Чургуй-оол | Установка урн, скамеек, посадка деревьев, установка светильника (кобра) | 2019 |
| 3 | Могила Героя Советского союза Ч.Н.Хомушку | Установка урн, скамеек, посадка деревьев | 2018 |
| 4 | Памятник первого летчика Тувы Ч.Кидиспея ул.Найырал | Установка урн, скамеек, забор с узорами | 2018 |
| 5 | Детская площадка (около дома культуры) на ул.Ленина | Установка урн, скамеек, оборудовать игровыми оснащениями, обновить железным забором | 2018-2022 |
| 6 | Детская площадка ул.Молодежная | Установка урн, скамеек, оборудовать игровыми оснащениями, установить железным забором | 2018-2022 |
| 7 | Улица Теректиг | Посадка деревьев и кустарников, установка светильника (кобра) | 2018-2022 |
| 8 | Улица Ленина | Посадка деревьев и кустарников, установка светильника (кобра) | 2018-2022 |
| 9 | Улица Х.Чургуй-оол | Посадка деревьев и кустарников, установка светильника (кобра) | 2018-2022 |
| 10 | Улица Кидиспей | Посадка деревьев и кустарников, установка светильника (кобра) | 2018-2022 |
| 11 | Улица Башкы | Посадка деревьев и кустарников, установка светильника (кобра) | 2018-2022 |
| 12 | Улица Молодежная | Посадка деревьев и кустарников, установка светильника (кобра) | 2018-2022 |
| 13 | Улица Найырал | Посадка деревьев и кустарников, установка светильника (кобра) | 2018-2022 |

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нуждающихся в благоустройстве и включенных в адресный перечень муниципальной программы формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_на 2018г-2022гг

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Виды работ |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

(находится на стадии разработки)

Адресный перечень территорий индивидуальной жилой застройки, нуждающихся в благоустройстве и включенных в адресный перечень муниципальной программы формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования сумона Берт-Дагский на 2018г-2022гг

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Виды работ |
| 1 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

(находится на стадии разработки)