

УТВЕРЖДЕН

постановлением Тес-Хемского района Республики Тыва

от «30» марта 2017г. № 216

ПЛАН

мероприятий по благоустройству и санитарной очистке на территории Тес-Хемского кожууна на 2017 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ | Ответственный исполнитель | Исполнение |
| *1. Руководителям республиканских, федеральных и бюджетных учреждений кожууна*организовать еженедельные субботники по санитарной очистке и благоустройству на закрепленных территориях  | Руководители учреждений |  |
| **2.** Рекомендовать председателям и главам сумонов кожууна:* до 8 мая 2017 г. представить утвержденный план мероприятий по благоустройству и санитарной очистке;

 срок: до 8 мая 2017г.* Разработка правил по благоустройству и санитарной очистке территорий населенных пунктов кожууна;

 срок: до 8 мая 2017 г.* Организация работы по отводу земельных участков под полигоны твердых бытовых отходов и мероприятий по благоустройству населенных пунктов и полигонов твердых бытовых отходов;

 срок: до 8 мая 2017г.* Ликвидация стихийных свалок и обеспечение проведения работ по облагораживанию полигонов твердых бытовых отходов;

 срок: до конца 2017 года.* Установка на наиболее неблагополучных участках (не отведенных для свалки мусора) территорий сумонов, где существует угроза стихийной свалки мусора бытовых отходов, запрещающих знаков «Свалка мусора запрещена»;

 срок: до 15 мая 2017 г. * Утверждение титульного списка улиц, подлежащих механизированной уборке, а также очередности их уборки в летний и зимний периоды года;

 срок: до 1 июня 2017 г. * принять меры по организации работы по санитарной очистке территории города с привлечением депутатов Хурала представителей каждого сумона;

 срок: еженедельно* организовать субботники по санитарной очистке вокруг детских и спортивных площадок, общеобразовательных учреждений;

 срок: еженедельно* совместно с собственников частных домов обеспечить очистку от мусора закрепленных территорий;

 срок: еженедельно* предоставлять список организаций, не принявших участие в субботниках по благоустройству и санитарной очистке

срок: еженедельно * организовать субботники по санитарной очистке вдоль автомобильной дороги;

 срок: еженедельно* разработать в рамках генерального плана сумонов генеральные схемы очистки;

 срок: еженедельно* создать административные комиссии совместно с секретарем административной комиссии (Ендан.С.В.), рассматривающие дела об административных правонарушениях в плане санитарного состояния на территории сумона;

 срок: еженедельно * обеспечить организацию работ по ликвидации несанкционированных свалок;

 срок: еженедельно* организовать ремонт фасадов зданий и сооружений, восстановление их цветового фона;

 срок: еженедельно* привести в порядок воинских захоронений и мемориальных комплексов, памятников и обелисков, могил партизан, погибших при защите Отечества;

 срок: срок: 04 мая 2017 г.* на оперативном Штабе по благоустройству и санитарной очистке доложиться о конкретных принятых мерах по благоустройству и санитарной очистке на территории сумона (количество и состояние воинских захоронений, о работе административных комиссий сумона)

срок: еженедельно* представлять информацию о принятых и принимаемых мерах по бесхозяйным объектам на территории сумона в отдел по жизнеобеспечению кожууна

срок: 22 мая 2017 г.* подать заявку на выделение лесных участков на выкопку саженцев: сосны, ели, березы в Тес-Хемский Лесхоз РТ

срок: 01 мая 2017г.* организовать 30 апреля 2015г. массовую посадку и полив саженцев с участием руководителей органов исполнительной власти, работников организаций, предприятий, управляющих компаний, товариществ собственников жилья с привлечением населения

срок: 30 апреля 2017 г.* организовать посадку газонов, цветников, клумб на прилегающих территориях организаций, предприятий и учреждений города

 срок: до 9 мая 2017 г.* еженедельно по понедельникам на коллегиальном совещании у Председателя Администрации Тес-Хемского кожууна РТ докладывать о ходе прохождения работы по санитарной очистке на территории кожууна

 срок: еженедельно* организовать еженедельное заседание оперативного штаба по проведению работ по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов кожууна;

 срок: еженедельно* Проведение работ по отлову бродячих собак на территориях населенных пунктов, а также обеспечение постоянного контроля за соблюдением правил содержания собак и кошек;

 срок: еженедельно* Проведение конкурсов, акций по санитарной очистке на сумоном уровне; поощрение участников (активистов) субботников по санитарной очистке и благоустройству

 срок: до 15 августа 2017 г. | Председатели и руководители учреждений |  |
| 3. Отделу по жизнеобеспечению (Кара-Сал)* организовать выездные проверки выборочно по сумонам;

срок: 22 мая 2017 г.* еженедельно по понедельникам на коллегиальном совещании у Председателя Администрации Тес-Хемского кожууна РТ докладывать о ходе прохождения работ по санитарной очистке на территории кожууна;
* организовать еженедельное заседание оперативного штаба по проведению месячника по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов Республики Тыва в режиме видеоконференцсвязи;

 срок: еженедельно* Проведение рейдовых мероприятий по проверкам чистоты и уборки территорий, в том числе сектора частных домовладений;

 срок: еженедельно * Проведение конкурсов, акций по санитарной очистке на муниципальном уровне; поощрение участников (активистов) субботников по санитарной очистке и благоустройству;

 срок: до 01 сентября 2017 г. | Отдел по жизнеобеспечению кожууна |  |
| 4. Директору Центра занятости населения Тес-Хемского кожууна РТ (Дандаа А.С.) совместно с администрациями сумонов принять меры по привлечению безработных граждан, состоящих на учете в центре занятости населения, к работам по санитарной очистке и благоустройству. | Директор центра занятости населения и председатели сумонов |  |
| **5.** Программисту Администрации кожууна (Булчун С.Г.) постоянно освещать в средствах массовой информации о ходе проведения месячника по благоустройству и санитарной очистке на территории кожууна. | Программист кожууна |  |