ИНФОРМАЦИЯ

по состоянию на 30.07.2018 г.

В результате прохождения по территории муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» неблагоприятных метеорологических явлений, обусловленных выпадением большого количества осадков, произошел паводок. Были размыты автомобильной дороги «Самагалтай - Ак-Чыраа» участки на:

- 35,6 км. с протяженностью 18 м.,

- 52 км. с протяженностью 400 м.,

- 55 км. с протяженностью 500 м.,

- 64 км. с протяженностью 300 м.

Вследствие чего, было нарушено транспортное сообщение между населенными пунктами Самагалтай, У-Шынаа, О-Шынаа муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва».

С 19 июля 2018 года введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера на территории Тес-Хемского кожууна вынесено постановление №332, а также имеется план ликвидации последствий чрезвычайной ситуации разрушенной автодороги.

С 18 по 22 июля 2018 года на участке 52 км. автодороги произведен отвод реки «Холь-Оожу» на старые русла, откопано канал с протяженностью 290 м., шириной 10 м., глубиной 170 см.

23 июля 2018 года сделаны объездные пути на участках 35,6 км. и 55 км. автодороги, транспортное сообщение открыто между населенными пунктами Самагалтай, У-Шынаа, О-Шынаа.

С 23 по 25 июля 2018 года на участках с 55 по 58 км. автодороги завершены восстановительные ремонтные работы.

С 26 по 29 июля 2018 года на участке 64 км автодороги завершены восстановительные ремонтные работы.

Планируется на участке 35,6 км. восстановительные ремонтные работы по приезду водопропускной трубы. Данный момент проводится закупка водопропускной трубы.

ООО ДСК восстановительными ремонтными работами привлечены 10 человек, 5 единицы техники (это 1 экскаватор (Хюндай-230), 1 автогрейдер (ДЗ-980), 3 самосвальных Камаза, 1 ГАЗ-3307). Фотоотчеты прилагаются.